АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 27 »  марта 2013г.							 	№  49

Об оперативно-хозяйственных мероприятиях

по пропуску  паводковых вод  в 2013 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Могочинское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2013 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав  сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, согласно приложению № 1

2.Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводка на территории Могочинского сельского поселения , приложение № 2

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Могочинское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Могочинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  и разместить на сайте Могочинского сельского поселения.

Глава Могочинского поселения                                      А. В. Детлукова

С.И. Миков

83825633132

Приложение № 1

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий  на территории Могочинского сельского поселения

| Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий |
| --- |
| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование | Администрация Могочинского сельского поселения |
|  | Ф.И.О. руководителя | Детлукова Алла Владимировна |
|  | Телефоны | Руководителя | 8-(256) 33-131 сот.т.8-913-808-24-67 |
|  |  | Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Миков Сергей Иванович 8-(256) 33-132 сот.т.8-962-776-65-97 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) | 21 км. с. Игреково |
|  | Силы и средства | Личный состав | 11 чел. Каричев Пётр Александрович 8(256)37 – 4-18 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | 3 ед. техники: УАЗ-315-14 УАЗ-2206 УАЗ-3303 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ОГУП « Кривошеинское ДРСУ» |
|  | Ф.И.О. руководителя | Федорова Людмила Ивановна |
|  | Телефоны | Руководителя | Лидин Денис Владимирович 89050891721 |
|  |  | Диспетчер | 8(256)33-1-12 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 2-а 21 км до с. Игреково 25 мин. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 8 |
|  |  | Техника (наименование и количество) | К-700 К-700-погрузчик Т-150 ДТ-75 Т-130 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ООО « Волна» |
|  | Ф.И.О. руководителя | Короткевич В.А. Сот. тел.8961888397 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 25 км. до с. Игреково ,3 час. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 6 чел. |
|  |  | Техника (наименование и количество) | Теплоход « Костромич № 97» Баржа 60т. Теплоход « Костромич» № 29 Баржа 60т. |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | И.П. В.И. Капинос |
|  | Ф.И.О. руководителя | Капинос Владимир Ильич Сот. тел.89138595137 |
|  | Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 25 км. до с. Игреково ,3 час. |
|  | Силы и средства | Личный состав | 5 чел |
|  |  | Техника (наименование и количество) | Теплоход « Самсон» Баржа 60т. Теплоход « БТ- » Баржа 60т. |

Приложение № 2

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску

паводка на территории Могочинского сельского поселения в 2013г.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за организацию исполнения | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания чрезвычайной паводковой комиссии | Детлукова А.В. | до 23.03.2013г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и локализации ЧС природного и техногенного характера на территории Могочинского сельского поселения в части ликвидации последствий наводнений. | Миков С.И. | до 23.03.2013г. |  |
| 3. | Заключение договоров на привлечение для возможной эвакуации населения плав. средств и создание резервов материальных средств | Миков С. И. | до 30.03.2013г. |  |
| 4. | Проверка состояния ограждающей дамбы с. Могочино, определение наиболее слабых мест и взятие под личный контроль выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их усилению | Миков С. И . | до 30.03.2013г. |  |
| 5. | Проверка комплектности и приведение в боеспособное состояние весь противопожарный инвентарь и оборудование | Горельский А.И. | до 30.03.2013г. |  |
| 6. | Проверка мест зимнего отстоя плавсредств и предотвращение случаев их дрейфа в период ледохода, проведение практической проверки готовности плавсредств и спасателей к выполнению работ | Детлукова А. В. | до 10.04.2013г. |  |
| 7. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления (затоплений), места отгона КРС, организация питания, обеспечение медицинского обслуживания | Миков С.И. | до 10.04.2013г. |  |
| 8. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления | Миков С.И. | до 10.04.2013г. |  |
| 9. | Создание и подготовка дополнительного водомерного поста в с. Игреково, составление графиков проведения замеров уровня воды. | Детлукова А.В. | до 10.04.2011г. |  |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения попадающего в зоны подтопления(затопления) водными видами транспорта, заключение договоров на привлечение дополнительных плавсредств | Детлукова А. В. Госинспектор ГИМС( по согласованию) | до 10.04.2013г. |  |
| 11. | Организация завоза продуктов питания первой необходимости, ГСМ, твердого топлива, сжиженного бытового газа. | Детлукова А.В.. Миков С.И. | до 10.04.2013 г. |  |
| 12. | В жилом секторе организовать следующие мероприятия: -проведение профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности -по порядку оповещения и эвакуации населения -по составлению списочного состава населения, попадающего в зоны подтопления -по выявлению граждан неспособных самостоятельно передвигаться и возможности их заблаговременного отселения | Горельский А.И. Чиркова Л.Н. Миков С.И. | до 10.04.2013г. |  |
| 13. | Организация медицинского обслуживания попадающего в зону подтопления, создание необходимых запасов медикаментов, инструктаж медицинского персонала по оказании. | Детлукова А.В. Кретова Н.Л. ( по согласованию) Парежев Е.А. ( по согласованию) | до 10.04.2013г. |  |
| 14. | Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Миков С.И. | до 01.06.2013г. |  |
| 15. | Изготовление подручных плавсредств | Детлукова А.В. | до 20.04.2013г. |  |
| 16. | Проверка состояния автомобильной дорог и мостов, и на маршрутах эвакуации, приведение в готовность сил и средств, для проведения аварийно-спасательных работ. | Детлукова А.В. Чиркова Л.Н. Лидин Д .В. ( по согласованию) | постоянно |  |
| 17. | Организация и определение порядка сбора , анализа и представления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий, и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Миков С. И. Чиркова Л.Н. | постоянно |  |
| 18. | Создание запасов ГСМ для выполнения работ связанных с проведением противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий подтоплений | Детлукова А.В. | до 10.04.2013г. |  |
| 19. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования через СМИ о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Миков С.И. | постоянно |  |