**АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**



от 2015 г. №

с.Могочино

**Об утверждении целевой программы**

**«Благоустройство территории**

**Могочинского сельского поселения**

**на 2015- 2017 г.г.»**

С целью повышения уровня экологической безопасности проживания населения и улучшения внешнего вида с. Могочино, с.Сулзат, с.Игреково в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую программу «Благоустройство территории Могочинское сельского поселения на 2015-2017 г.г.» (приложение ).

2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене для ознакомления жителей Могочинского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Могочинского

сельского поселения А.В. Детлукова

Приложение к постановлению

Главы Могочинского

сельского поселения

от 2015 №

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**на 2015-2017г.г.»**

**Муниципальное образование**

**«Могочинское сельское поселение»**

**2015-2017 г.г.**

**Анализ ситуации по состоянию благоустройства территории Муниципального образования «Могочинское сельское поселение» и обоснование мероприятий целевой программы «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.»**

Целевая программа «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.» Молчановского района Томской области, разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения, качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, торговли и бытового обслуживания;
* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

* организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
* организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
* организация освещения улиц;
* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения программы на 2015-2017 год необходимы средства в размере 10634,0 тыс. рублей из них:

- средства местного бюджета –10634,0 тыс.рублей:

2015 год-3523,6 тыс.рублей

2016 год-3756,7 тыс.рублей

2017 год-3353,7 тыс.рублей

**Комплекс мероприятий программы рассчитан на три года.**

**Общий объем финансирования программы**

**- 10634,0 тыс. руб.**

**По годам:**

**2015 год-3523,6 тыс.рублей**

**2016 год-3756,7 тыс.рублей**

**2017 год-3353,7 тыс.рублей**

**Реализация данной программы позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения**

**Паспорт**

**ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2015-2017 г.г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Целевая программа «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.» Молчановского района Томской области*** | | |
| ***1*** | ***Полное наименование программы*** | **Целевая программа «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.»** | |
| ***2*** | ***Основание для разработки*** | **- Федеральный закон Российской Федерации от** **06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**  **- Закон Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»** | | |
|  | ***Заказчик целевой программы*** | **Администрация муниципального образования «Могочинское сельское поселение»** | | |
|  | ***Разработчик программы*** | **Администрация муниципального образования «Могочинское сельское поселение»** | | |
|  | ***Основная цель программы*** | **1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Могочинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.** | | |
|  | ***Основные задачи программы*** | **1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.**  **2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта.**  **3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.** | | |
| ***3*** | ***Сроки реализации программы*** | **2015-2017 годы** | | |
|  | ***Структура программы*** | **Паспорт целевой программы  «Благоустройство территории Могочинского о сельского поселения на 2015-2017 гг.»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.  Раздел 4. Нормативное обеспечение.  Раздел 5. Механизм программы сельского поселения, включая организацию управления программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации.  Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы сельского поселения.  Приложение N 1. Система программных мероприятий.   Программа не содержит подпрограмм.  Мероприятия Программы:   - мероприятия по установке детских площадок;**  **- мероприятия по установке скамеек и урн;**  **- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;**  **- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;**  **- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;**  **- мероприятия по санитарной очистке территории;**  **- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог;**  **- мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог;  - мероприятия по озеленению;   - мероприятия по благоустройству кладбищ;** | | |
|  | ***Исполнители программы*** | **- Администрация Могочинского сельского поселения;**  **- Руководители организаций и предприятий, находящиеся на территории поселения независимо от форм собственности.** | | |
| ***5*** | ***Объемы и источники финансирования программы*** | **Общий объем финансирования программы**  **- 10634,0 т. р. (тысяч рублей):**  **По годам:**  **2015 год – 3523,6 тыс. руб.**  **2016 год – 3756,7 тыс. руб.**  **2014 год – 3353,7 тыс. руб.** | | |
| ***6*** | ***Ожидаемые конечные результаты реализации программы*** | **1.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.**  **2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Могочинское сельское поселение».**  **3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.**  **4. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Могочинское сельское поселение»**  **5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение»** | | |
| ***7*** | ***Система организации контроля над исполнением программы*** | **- текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль Администрации муниципального образования «Могочинское сельское поселение»;**  **Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе администрации и в Совет депутатов МО «Могочинское сельское поселение».**  **- Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации целевой комплексной программы главе администрации и в Совет депутатов Муниципального образования «Могочинское сельское поселение»** | | |

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА** «**благоустройство ТЕРРИТОРИИ Могочинского сельского поселения НА 2015 - 2017 г.г.»**

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Целевая Программа «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.» Молчановского района Томской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Положением «О благоустройстве территории муниципального образования Могочинское сельское поселение» от 21.04.2011 года №121

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

-высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия;

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

-негативного восприятия жителями поселения;

-снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории поселения;

-повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

-снижения уровня безопасности дорожного движения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Могочинского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории сельского поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Могочинское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы**

**2.1. Цель программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Могочинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение»;

**2.2. Задачи программы**

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**2.3. Сроки реализации программы**

- 2015 – 2017 годы.

**2.4. Объемы источники финансирования программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 10634,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Бюджет Муниципального образования – 10634,0 тыс. рублей:

2015 год-3523,6 тыс.рублей

2016 год-3756,7 тыс.рублей

2017 год-3353,7 тыс.рублей

**РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий**

**3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Муниципального образования**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**3.2Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством Муниципального образования**

Обслуживание сети автодорог местного значения осуществляет Администрация Могочинского сельского поселения.

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства населенных пунктов.

**3.3.Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования**

***3.3.1 Дорожное хозяйство***

В настоящее время в поселении сеть муниципальных автодорог составляет 50,985 км. По предварительным подсчетам, бóльшая половина дорог с грунтовым покрытием нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

**3.3.2*. Наружное освещение***

Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов включают в себя 227 светильников, которые обслуживает Администрация Могочинского сельского поселения. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

**3.3.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства МО**

Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенного пункта на улицах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение конкурса по благоустройству. Жители домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение», «Лучшая территория учреждения»

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

**3.3.4. Мероприятия, предусмотренные Программой**

- Для обеспечения Программы благоустройства территории Могочинского сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по текущему ремонту спортивных и детских площадок в с.Могочино по ул.Кирова, ул.Береговая, ул.Фрунзе, в с.Сулзат по ул.Гагарина, в с.Игреково по ул.Заводская

- мероприятия по установке скамеек и урн;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по сносу ветхих и аварийных домов

- мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог;

- мероприятия по благоустройству кладбищ ,упорядочение захоронений

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог;

- мероприятия по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы

- уборка от снега и льда дорог ,тротуаров

- ремонт заборов по центральным улицам

- побелка штамбов деревьев по центральным улицам и паркам

- проведение выездных комиссий по благоустройству, подворовые обходы;

- регулярно освещать в средствах массовой информации пропаганду положительных примеров благоустройства МО, освещать ход проведения рейдов, акций, обходов

**3.3.5.** Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Могочинского сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения.

**Раздел 4. Нормативное обеспечение**

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Положением «О благоустройстве территории муниципального образования Могочинское сельское поселение»,утвержденным решением Совета Могочинского сельского поселения от 21.04.2011 года №121

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Могочинского сельского поселения.

**Раздел 5. Механизм реализации целевой программы**

**Контроль за исполнением программы**

Реализация целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль Администрации муниципального образования «Могочинское сельское поселение»;

Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе администрации и в Совет депутатов Муниципального образования «Могочинское сельское поселение».

-Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации целевой комплексной программы главе администрации и в Совет депутатов Муниципального образования «Могочинское сельское поселение»

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на бухгалтерию Администрации Могочинского сельского поселения.

В соответствии с п.3 ст.179 БК РФ ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, по результатам которой администрацией муниципального образования «Могочинское сельское поселение» не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнаций на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации целевой программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение».

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, тротуаров, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Реализация Программы приведет: - к улучшению внешнего вида Могочинского сельского поселения;

Критериями оценки выполнения целевой программы «Благоустройство территории Могочинского сельского поселения на 2015-2017 г.г.»является использование средств на реализацию указанных мероприятий в соответствии с приложением к целевой программе.

**Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

Повышение уровня транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Могочинского сельского поселения посредством осуществления:

1) грейдирования и содержания имеющегося дорожного фонда с гравийным и грунтовым покрытием протяженностью – 44,311 км;

2) повышение уровня озеленения и эстетичности территории Могочинского сельского поселения;

3) повышение уровня комфортности и чистоты территории Могочинского сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн).

Приложение

к целевой программе

«Благоустройство территории

Могочинского сельского поселения

на 2015-2017 гг.»

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**К ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2015-2017г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий. | Затраты на 2015 год.  (местный бюджет)  тыс. руб. | Затраты на 2016 год.  (местный бюджет)  тыс. руб. | | Затраты на 2017 год.  (местный бюджет) тыс. руб. | **ИТОГО**  **тыс. руб.** |
| 1. | мероприятия по ремонту спортивных и детских площадок | 50,0 | 87,7 | | 100,0 | 237,7 |
| 2. | мероприятия по установке скамеек и урн | 97,6 | - | | 20,0 | 117,6 |
| 3. | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | - | - | | - | - |
| 4. | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 100,0 | 95,0 | | 50,0 | 245,0 |
| 5. | мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 100,0 | - | | - | 100,0 |
| 6. | мероприятия по санитарной очистке территории | 300,0 | 350,0 | | 347,7 | 997,7 |
| 7. | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 50,0 | 60,0 | | 70,0 | 180,0 |
| 8. | мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог | 1561,0 | 1794,0 | | 1391,0 | 4746,0 |
| 9. | мероприятия по благоустройству кладбища | 50,0 | 20,0 | | 20,0 | 90,0 |
| 10 | Мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | 360,0 |
| 11 | Мероприятия по уборке от снега и льда дорог, тратуаров | 150,0 | 200,0 | | 150,0 | 500,0 |
| 12 | Ремонт заборов по центральным улицам | 15,0 | 10,0 | | 15,0 | 40,0 |
| 13 | Побелка штамбов деревьев по центральным улицам и паркам | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 30,0 |
| 14. | снос ветхого жилья | - | - | | - | - |
| 15. | подготовка Государственных праздничных мероприятий | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 90,0 |
| 16. | оплата за электроэнергию уличного освещения | 860,0 | 950,0 | | 1000,0 | 2810,0 |
| 17. | проведение конкурса (Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение», «Лучшая территория учреждения») | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 90,0 |
|  | ***ИТОГО*** | ***3523,6*** | | ***3756,7*** | ***3353,7*** | ***10634,0*** |