ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(В редакции Постановления от 03.02.2021 № 22)«02» ноября 2020                                                                                              № 122

с. Могочино

"Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережение и о повышении      энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 04.06.2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и руководствуясь Уставом муниципального образования Могочинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Могочинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mogochino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Могочинского

сельского поселения                                                            А.В. Детлукова

Приложение

к постановлению

администрации

Могочинского сельского поселения

от 03.02.2021 № 22

### Муниципальная программа

### "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы"

### ПАСПОРТ

| Наименование программы | ### "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Постановление Правительства Р.Ф: " О неотложных мерах по энергосбережению" N 1087 от 02.10.1995г; - приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"; |
| Цель программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования Могочинское сельское поселение; - сокращение удельных расходов энергоресурсов на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию; |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикатороми для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов является: - объемы потребления электроэнергии, кВт. ч.; - доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - экономия электрической энергии в натуральном выражении; |
| Прогнозные результаты | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| Сроки реализации | 2020 - 2027 годы |
| Исполнители | Администрация муниципального образования Могочинское сельское поселение |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет муниципального образования Могочинское сельское поселение – 5 801,5 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением | Администрация муниципального образования Могочинское сельское поселение |

### Введение

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) с учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

### 1. Цель Программы

Основной целью является и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования, снижение финансовой нагрузки на бюджет администрации поселения за счет сокращения платежей за электроэнергию.

### 2. Задачами Программы являются:

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы -необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

Снижение затрат к 2027 году администрацией поселения планируется за счет получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов в рамках модернизации системы уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение, в соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 02.11.2020 № 122, далее Приложение №1).

### 3. Исходные данные для разработки Программы

1. Данные финансовой отчетности за 2019 год.

### 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2020 - 2027 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 2 Приложения № 1.

### 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 5 801 505,20 рублей.

### 6. Описание планируемых мероприятий

1. Администрация Могочинского сельского поселения разработала мероприятия, далее Перечень мероприятий (Приложение № 1), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, целью осуществления которых является получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов в рамках модернизации системы уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение.

2. Для выполнения Перечня мероприятий Администрацией Могочинского сельского поселения планируется проведение закупки в виде открытого конкурса в электронной форме, заказчиком которой является Администрация Могочинского сельского поселения Молчановского района Томской области на выполнение работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020-2027 годы, на общую сумму 5 801 505,20 рублей.

3. Осуществление технического и финансового учета эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

### 7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является инженер Администрации Могочинского сельского поселения.

### 8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по энергосервисным контрактам.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии местного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

Начальный и конечный сроки достижения экономии, а также периоды достижения долей размера экономии устанавливаются в Приложении № 1.

### 9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

В качестве оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств местного бюджета;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

### 10. Механизм реализации программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава (далее - Координатор).

Координатор организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу;

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселения, как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию:

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Могочинского сельского поселения, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) заключает договора (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать:

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

Приложение N 1

к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности использования

энергетических ресурсов при эксплуатации

объектов уличного освещения

муниципального образования

Могочинское сельское поселение на 2020-2027 годы»

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности с подробным техническим описанием каждого мероприятия и сроками их выполнения:

В ходе реализации энергоэффективных мероприятий предполагается:

1. установка 333 шт. энергосберегающих светодиодных светильников (Тип-1), отвечающих требованиям энергоэффективности и позволяющих достичь снижения потребления электрической энергии за счет своих технических характеристик. Работы по модернизации уличного освещения проводятся на линиях освещения запитанных от ТП, согласно Таблице № 1.  Расположение светильников, предварительно согласовать с Заказчиком.

2. провести монтаж 9 шкафов управления и учета уличного освещения, согласно Таблице №2 Монтаж шкафа осуществить на фасаде ТП 10/0,4 кВ. Место установки согласовать с Заказчиком и сетевой организацией.

Минимальное наполнение шкафа:

-металлический шкаф с IP не менее IP 54, размер шкафа ВхШхГ (мм): не менее 500х400х220;

-устанавливаемое оборудование смонтировать на DIN-рейку;

-вводной автомат с номинальным током не менее 16А смонтировать в РУ ТП10/0,4кВ;

-в шкафу смонтировать автоматы на отходящие линии освещения, номинальный ток автомата не менее 10А, количество автоматов не более 3 шт. в одном шкафу;

- контактор с номинальным рабочим током не более 12 А;

-фотореле, монтируемое на фасаде металлического шкафа, с максимальной коммутационной мощностью не более 2200 Вт, максимальный пусковой ток, не более 10А;

- однофазный прибор учета электроэнергии: класс точности, не менее 1,0; номинальное напряжение не более 230 В;

3. Провести монтаж 79 пролетов (расстояние между опорами не более 50 м) подфазного провода сети освещения, согласно Таблице №2.1 Приложения № 1 конкурсной документации. Работы выполнить СИП. Необходимую арматуру для  крепления СИП определить по месту.

4. Для светильников, устанавливаемых вне линий учета, согласно Таблице №2.1 Приложения № 1 конкурсной документации предусмотреть установку фотореле.

Обязательным условием проведения мероприятий является обеспечение нормативного режима работы системы уличного освещения, установленного действующими нормативно-правовыми актами.

При осуществлении действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетического ресурса, Исполнитель, обязан обеспечить необходимый уровень освещенности в соответствии с СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

Таблица  № 1

| № | Наименование работ (мероприятие), краткая характеристика | Адрес объекта | Перечень оборудования, количество и объем работ | Срок выполнения энергосервисных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы уличного освещения | Томская область, Могочинское сельское поселение | - Установка 333 шт. светодиодных светильников Тип-1. - Монтаж 9 шкафов учета и управления уличного освещения. - Провести монтаж 79 пролетов подфазного провода сети освещения. | 90 календарных дней с момента заключения Контракта. |

Общая информация об объекте.

Таблица № 2

| № | Наименов ание ТП | Наименова- ние улиц | Светиль- ники с лампами ДРЛ* | Новые светиль- ники | Про леты | Шкафы учета и управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могочино |  | 217 | 22 | 79 | 9 |
| 1 | МГ-8-9 | Кирова | 5 | 2 |  |  |
|  |  | Советская | 1 |  |  |  |
|  |  | Ворошилова | 4 |  |  |  |
|  |  | Кооперативная | 5 |  |  |  |
|  |  | Заводская | 3 |  |  |  |
|  |  | Советский | 1 |  |  |  |
| 2 | МГ-8-10 | Фрунзе | 5 | 1 |  |  |
|  |  | Заводская | 9 | 2 |  |  |
|  |  | Кооперативная | 5 | 2 | 12 |  |
|  |  | Мостовая | 4 | 1 | 5 |  |
| 3 | МГ-8-13 | Суворова | 2 |  | 5 | 1 |
|  |  | Базарная | 9 |  |  |  |
|  |  | Чехова | 7 | 1 | 3 |  |
| 4 | МГ-8-11 | Обская | 10 | 1 | 6 | 1 |
|  |  | Колхозная | 8 |  |  |  |
|  |  | Колхозный |  | 1 | 2 |  |
| 5 | МГ-1-1 | Октябрьская | 7 |  | 6 | 1 |
|  |  | Первомайская | 8 | 1 | 6 |  |
| 6 | МГ-8-14 | Ворошилова | 5 | 2 |  | 1 |
|  |  | Шевченко | 1 |  | 6 |  |
|  |  | Школьная | 4 |  |  |  |
| 7 | Шкаф на опору Ворошилова 52 | Озерная | 3 |  |  | 1 |
| 8 | МГ-1-5 | Мичурина | 11 |  | 1 | 1 |
|  |  | Дзержинского | 10 |  | 6 |  |
| 9 | МГ-1-3 | Чкалова | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 8-е Марта | 3 |  | 1 |  |
|  |  | Дзержинского | 4 |  | 5 |  |
| 10 | МГ-1-2 | Советская | 7 |  | 4 | 1 |
|  |  | Спортивная | 7 |  | 5 |  |
| 11 | МГ1-6 | Рабочая | 5 |  | 4 | 1 |
|  |  | Больничная | 9 |  | 1 |  |
|  |  | пер. Больничный | 3 |  |  |  |
| 12 | МГ-1-8 | Северная | 8 |  |  |  |
| 13 | МГ-1-4 | Пролетарская | 6 | 1 |  |  |
|  |  | Нарымская | 9 | 2 |  |  |
|  |  | Северная | 5 | 2 |  |  |
| 14 | МГ-1-7 | Кутузова | 6 |  |  |  |
|  |  | Больничная | 5 |  |  |  |
|  |  | Гагарина | 4 |  |  |  |
|  |  | Юбилейная | 3 | 1 |  |  |
|  |  | Калинина | 3 | 1 |  |  |
|  | Сулзат |  | 46 | 29 |  |  |
| 1 | МГ-9-11 | Кирова | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Пионерский | 1 |  |  |  |
| 2 | МГ-9-14 | Сплавная | 2 | 4 |  |  |
|  |  | Озерная | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Песочная |  | 3 |  |  |
|  |  | Болотная | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Береговая |  | 3 |  |  |
| 3 | МГ-9-12 | Механизаторская | 3 | 1 |  |  |
|  |  | Нагорный |  | 2 |  |  |
|  |  | Чапаева |  | 2 |  |  |
| 4 | МГ-9-10 | Диспетчерская | 2 |  |  |  |
|  |  | Аэродромная | 4 | 1 |  |  |
|  |  | Северная | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Октябрьская | 2 | 1 |  |  |
| 5 | МГ-9-8 | Клубная | 6 | 2 |  |  |
|  |  | Гоголя | 4 |  |  |  |
|  |  | Гагарина | 2 |  |  |  |
|  |  | Ленина | 10 | 1 |  |  |
| 6 | МГ-9-9 | Лесная | 3 | 1 |  |  |
|  |  | Механизаторская | 2 | 1 |  |  |
|  | Игреково |  | 16 | 3 |  |  |
| 1 | МГ-9-6 | Заводская | 9 |  |  |  |
| 2 | МГ-9-5 | Заводская | 7 | 1 |  |  |
| 3 | МГ-9-4 | Новая |  | 2 |  |  |
|  |  | Итого | 279 | 54 | 79 | 9 |
| *единичная мощность светильника с лампой ДРЛ 135,7 Вт с учетом потерь в дросселе; |  |  |  |  |  |  |

Доли размера экономии в натуральном выражении в отчетных периодах

Таблица № 3

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | - | - | - | - | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | 11672 | 11671 | 11829 | 11243 | 10281 | 10040 | 9203 | 9258,3 |

| № | Ресурсы | В натуральном выражении 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) | Экономия (план) |
| 1 | Электрическая энергия, кВт*ч | 9423 | 8926 | 10462 | 10726 | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Объем финансирования мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица № 4

|  | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Объем финансирования, руб. | 0,00 | 322305,92 | 966917,76 | 966917,76 | 966917,76 | 966917,76 | 966917,76 | 644610,48 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 5801505,20 |

### Заключение

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

-  получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов;

- модернизации системы уличного освещения муниципального образования Могочинское сельское поселение.