**АДМИНИСТРАЦИЯ МОГОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» марта 2021 г. № 43

 с. Могочино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Могочинского

сельского поселения в 2021 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Могочинское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2021 году, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 24.02.2021 № 31-р « О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2021 году»

 ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Возложить обязанности поселенческой противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Могочинского сельского поселения.

2.Утвердить сводную ведомость по Могочинскому сельскому поселению согласно приложению 1.

 3. Утвердить План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Могочинского сельского поселения в 2021г. согласно приложению 2.

4. Уточнить Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения согласно приложению 3.

5. Копии вышеуказанных Планов представить в председателю КЧС и ПБ Администрации Молчановского района до 15 марта 2021 года, ответственный зам.главы поселения Харченко Е.В.

6. Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,питьевой водой;
-средствами пожарной безопасности;
- средствами оповещения и связи;
- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;
- учет, регистрация и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов, ответственный инженер Администрации Миков С.И.

7. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

8. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, ответственный ведущий специалист-экономист-финансист Администарции Тачееву И.О..

9. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, организовать водомерные посты с ведением соответствующих журналов наблюдений, назначить ответственных лиц. Докладывать об уровнях подъема воды ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу тел.23-2-22, ответственный инженер администарции Миков С.И.

10. Заместителю главы поселения Харченко Е.В. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Могочинского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Могочинское сельское поселение», организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Могочинского

сельского поселения А. В. Детлукова

Приложение №1

 К постановлению

№ 43 от 31.03.2021г.

|  |
| --- |
| Своднаяведомость по Могочинскому сельскому поселению март 2021 г. Характеристика населённого пункта: **с**. **Могочино** |
| Кол-во домов / кол-во жителей:Всего / детей / пенсионеров | 1371 /2944 686/ 813 |
| Домашнего скота: | КРС - 466 , овцы-69, козы – 52,  |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |
| Кол-во домов / кол-во жителей:Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 87/ 273 35/71/2 |
| Домашний скот  |  КРС - 35, овцы-5, козы - 9 |
| **Волок** | КРС-18 , нетелей -10,годовалые телята-14, телята до 3х месяцев- 13, быки -2, Овец – 32, Лошадей – 5 , коз – 8. |
| Характеристика населенного пункта:**с. Игреково** |
| Кол-во домов / кол-во жителей:Всего/ детей / пенсионеров/инвалидов | 37/67  3 /30/5 |
| Домашний скот: | КРС- 8, подростков 8, быки- 3. |
| В зоне подтопления (подлежит расселению): |
| Кол-во домов / кол-во жителей:Всего детей / пенсионеров/инвалидов | 37/67 3/30/5 |
| Домашний скот | КРС- 12 |
| **Итого в зоне подтопления (подлежит расселению) по поселению:** |
| **Кол-во домов / кол-во жителей: 154/340****Всего детей/пенсионеров/инвалидов 65/156/ 14**  |
| **Домашний скот: КРС-65; Лошадей-5; Овец-37; коз –8; нетели-10; годовалые телята-14; быки - 2; телята до 3х месяцев -13.**  |
| Характеристика мест расселения: |
| Пункт временного расселения № 1 | Могочинская средняя школа, ул.Советская,10 Директор – Попова Галина АнатольевнаТел.раб. 8(256)33470 Сот.89631952231  |
| Запас койко-мест | 321 шт.( на складе) |
| Расселяется:Всего / женщин / детей / пожилых | 175/50/70 |
| Запас продовольствия | На 20 дней. Оптовая базаЗав. Базой - Кононова Валентина Леонидовна Тел.8(256)33-3-60 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2
к постановлению № 43
от 31 .03.2021 г.

 ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску

паводка на территории Могочинского сельского поселения в 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за организацию исполнения | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение заседания чрезвычайной паводковой комиссии | Детлукова А.В. |  до 20.03.2021г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по предупреждению и локализации ЧС природного и техногенного характера на территории Могочинского сельского поселения в части ликвидации последствий наводнений. | Миков С.И.  | до 20.03.2021г. |  |
| 3. | Заключение договоров на привлечение для возможной эвакуации населения плав. средств и создание резервов материальных средств  | Миков С. И.  |  до 30.03.2021г. |  |
| 4. | Проверка состояния ограждающей дамбы с. Могочино, определение наиболее слабых мест и взятие под личный контроль выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их усилению  | Миков С. И . | до 30.03.2021г. |  |
| 5. | Проверка комплектности и приведение в боеспособное состояние весь противопожарный инвентарь и оборудование | Горельский А.И. | до 30.03.2020г. |  |
| 6. | Проверка мест зимнего отстоя плавсредств и предотвращение случаев их дрейфа в период ледохода, проведение практической проверки готовности плавсредств и спасателей к выполнению работ  | Детлукова А. В.  | до 10.04.2021г. |  |
| 7. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления (затоплений), места отгона КРС, организация питания, обеспечение медицинского обслуживания | Миков С.И.  | до10.04.20201. |  |
| 8. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления  | Харченко Е.В. | до 10.04.2021г. |  |
| 9. | Создание и подготовка дополнительного водомерного поста в с. Игреково, составление графиков проведения замеров уровня воды. | Детлукова А.В.  | до 10.04.2021г. |  |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения попадающего в зоны подтопления(затопления) водными видами транспорта, заключение договоров на привлечение дополнительных плавсредств | Детлукова А. В. Гос. инспектор ГИМС- Зубарев А.И. ( по согласованию) | до 10.04.2021г. |  |
| 11. | Организация завоза продуктов питания первой необходимости, ГСМ, твердого топлива, сжиженного бытового газа.  | Детлукова А.В.. Миков С.И.  | до10.04.2021г. |  |
| 12. | В жилом секторе организовать следующие мероприятия:-проведение профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности-по порядку оповещения и эвакуации населения-по составлению списочного состава населения, попадающего в зоны подтопления-по выявлению граждан неспособных самостоятельно передвигаться и возможности их заблаговременного отселения | Горельский А.И.Микуцкий Е.В.Харченко Е.В.  | до 10.04.2021г. |  |
| 13. | Организация медицинского обслуживания попадающего в зону подтопления, создание необходимых запасов медикаментов, инструктаж медицинского персонала по оказании. | Детлукова А.В. Кретова Н.Э. ( по согласованию)Демаков М.В. ( по согласованию) | до 10.04.2021г. |  |
| 14. | Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Миков С.И.  | до 01.06.2021г.  |  |
| 15. | Изготовление подручных плавсредств | Детлукова А.В.  | до 20.04.2021г. |  |
| 16. | Проверка состояния автомобильной дорог и мостов, и на маршрутах эвакуации, приведение в готовность сил и средств, для проведения аварийно-спасательных работ. | Детлукова А.В.Микуцкий Е.В. Лидин Д .В. ( по согласованию) | постоянно |  |
| 17. | Организация и определение порядка сбора, анализа и представления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Харченко Е.В.Микуцкий Е.В..  | постоянно |  |
| 18. | Создание запасов ГСМ для выполнения работ связанных с проведением противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий подтоплений | Детлукова А.В.  | до10.04.2021 г. |  |
| 19. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования через СМИ о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Харченко Е.В. | постоянно |  |

Приложение № 3
к постановлению № 43
от 31.03.2021 г.

**Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории Могочинского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основная организация отвечающая за выполнение противопаводковых мероприятий (первый эшелон сил) | Наименование | Администрация Могочинского сельского поселения |
| Ф.И.О. руководителя | Детлукова Алла Владимировна |
| Телефоны | Руководителя | 8-(256) 33-131сот.т.8-913-808-24-67 |
| Ответственного за выполнение противопаводковых мероприятий | Миков Сергей Иванович8-(256) 33-132сот.т.8-923-421-00-50 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка) | 21 км.с. Игреково |
| Силы и средства | Личный состав | 4 чел. Каратеев Виктор Васильевич89610978917 |
| Техника (наименование и количество) | 3 ед. техники: УАЗ-31514Волга 31105 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ОГУП « Кривошеинское ДРСУ» |
| Ф.И.О. руководителя | Студенков Н.Н. ( по согласованию) |
| Телефоны | Руководителя | Лидин Денис Владимирович ( по согласованию)89050891721 |
| Диспетчер | 8(256)33-1-12 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 2-а21 км до с. Игреково25 мин. |
| Силы и средства | Личный состав | 8 |
| Техника (наименование и количество) | К-700 - грейдозерТ-150 |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | И.П. В.И. Капинос |
| Ф.И.О. руководителя | Капинос Владимир Ильич ( по согласованию)Сот. тел.89138595137 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул. Береговая 25 км. до с. Игреково ,3 час. |
| Силы и средства | Личный состав | 5 чел |
| Техника (наименование и количество) | Теплоход « Самсон» Баржа - 100т.Теплоход « БТ-219»  |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ООО ТПК «Энергоресурс» |
| Ф.И.О. руководителя | Гуменных М.В.(по согласованию) Тел. 8 (3822) 62-36-09,62-36-30,62-40-60,8(38256)33-3-60 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с.Могочино, ул.Береговая 25 км. До с.Игреково, 3 часа |
| Силы и средства | Личный состав | 5 |
| Техника (наименование и количество) | Теплоход «575», баржа -200т.,Теплоход «Гермес», баржа – 100т.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Привлекаемые силы (второй эшелон сил) | Наименование | ОАО ТРК МРСК « Сибирь» |
| Ф.И.О. руководителя | Нехорошев Михаил ПетровичТел.8(256)33-2-37Сот.89138156365 |
| Место дислокации (расстояние от подтопляемого участка), время прибытия | с. Могочино, ул.Советская ,1а21 км,30 мин.. |
| Силы и средства | Личный состав | 5 чел. |
| Техника (наименование и количество) | МТЗ-82 с крановой установкойУАЗ, Зил-131,ГТТ. |